ILAIOS

MASTER PROJECT IMPLEMENTATION FLOW — v1.0 CANONICAL

Tek uygulama sırası • Flutter/Dart ortak istemci ailesi • Windows-first • Backend ayrı

| Master brand | ILAIOS |
| --- | --- |
| Current prerequisite | Complete existing Video Automation M01–M30 and final acceptance |
| Client stack | Flutter + Dart shared application family |
| First client target | Windows Desktop |
| Mobile targets | Android / Google Play + iOS / App Store from same Flutter family |
| Backend rule | Control Plane/runtime remain separate from Flutter client |

# 1. Governing Rule

Bu belge ILAIOS’un en baştan production’a kadar hangi sırayla inşa edileceğini belirleyen tek kanonik proje iş akışıdır. Mimari kararları uygulanabilir aşamalara, bağımlılıklara ve kabul kapılarına dönüştürür.

Bir aşamanın EXIT GATE kriteri geçmeden sonraki aşama başlamaz. Çalışan ve doğrulanmış mevcut kod, yalnız yeniden adlandırma veya görsel uyum için bozulmaz.

# 2. Locked Decisions

ILAIOS tek master commercial brand ve tek extensible platformdur. Hermes yalnız migration lineage/provenance olarak korunur.

Mevcut HermesEnterpriseOS kod tabanı yeniden yazılmaz; kontrollü şekilde ILAIOS’a evriltilir.

Video Automation M01–M30 önce tamamlanır ve final acceptance ile dondurulur.

ILAIOS Desktop + ILAIOS Mobile = Flutter/Dart tek client application family.

Windows Desktop ilk çalışan istemci hedefidir.

Android ve iOS aynı Flutter/Dart ortak çekirdeğinden çıkar; Google Play ve App Store dağıtımı daha sonra etkinleştirilir.

Flutter yalnız istemci/UI, client-state, authenticated command/query ve event projection katmanıdır.

Workflow truth, agents, workers, scheduler, policy, grants, secrets, evidence, DLP, FinOps ve tenant authorization backend/control plane tarafında kalır.

Web Control Center ayrı web yüzeyi olabilir; Flutter Web zorunlu değildir.

Sadeleştirilmiş ILAIOS dark command-center tasarımı hedef UI ailesidir; progress/cost/agent state gerçek backend verisinden gelir.

Pixel Office yalnız non-authoritative live projection’dır.

Coding agents mimari otorite değildir; yalnız açık task scope, contract, test ve acceptance criteria altında uygulayıcıdır.

# 3. Canonical Master Flow

| PRE | Finish Video M01–M30 | ↓ |
| --- | --- | --- |
| A0 | Final Video Acceptance & Evidence Freeze | ↓ |
| A1 | Repository / Identity Migration to ILAIOS | ↓ |
| A2 | Monorepo + ADR + Contract Foundation | ↓ |
| A3 | Flutter Windows Desktop Shell | ↓ |
| A4 | Canonical Contracts + Goal-to-DAG Vertical Slice | ↓ |
| A5 | Durable Workflow Engine + Event Transport | ↓ |
| A6 | Agent / Skill / Provider Runtime | ↓ |
| A7 | Workers + Scheduler + Policy + Execution Grants | ↓ |
| A8 | Evidence + Secrets + DLP + HITL + FinOps | ↓ |
| A9 | Video Factory Migration | ↓ |
| A10 | Windows Desktop Golden E2E | ↓ |
| A11 | Android + iOS Enablement | ↓ |
| A12 | Web Control Center | ↓ |
| A13 | Web Factory | ↓ |
| A14 | Software Factory | ↓ |
| A15 | Cloud / Multi-Tenant / Enterprise | ↓ |
| A16 | Production Hardening | ↓ |
| A17 | CANARY → LIMITED → PRODUCTION | DONE |

# 4. Namespace Rule

Video modülleri M01–M30 olarak kalır. ILAIOS ana proje aşamaları A0–A17 olarak adlandırılır. Böylece video modül numaraları ile platform implementation phases birbirine karışmaz.

PRE — Complete Existing Video Automation M01–M30

Önce mevcut video geliştirme zinciri tamamlanır. Bu bitmeden repository rename veya platform refactor yapılmaz.

Yapılacak işlemler

M01–M30 modüllerini canonical sırayla tamamla.

Her modülde targeted/full tests, ruff, mypy ve pre-commit PASS etsin.

Her kabul edilmiş modülü commit/push et.

M30 sonunda final deterministic acceptance çıktısını topla.

Zorunlu çıktılar

M01–M30 mapping

Final validation evidence

Clean working tree

HEAD = origin/master

EXIT GATE — M01–M30 eksiksiz PASS ve repository temiz/senkron.

A0 — Final Video Acceptance & Immutable Evidence Freeze

Video tabanı migration öncesi kanıtlanmış baseline olarak dondurulur.

Yapılacak işlemler

HEAD SHA/tree hash/test counts/toolchain kaydet.

Capability status yalnız repository evidence ile kaydedilsin.

Migration manifest ve rollback reference oluştur.

Zorunlu çıktılar

Immutable migration manifest

Baseline tag/reference

Evidence bundle

Rollback point

EXIT GATE — Baseline tekrar üretilebilir ve güvenilir.

A1 — Repository & Product Identity Migration

Hermes aktif kimlikten çıkarılır; tarihsel provenance korunur.

Yapılacak işlemler

GitHub repo adını HermesEnterpriseOS → ilaios yap.

Local remote/folder adını güncelle.

Active README/package/UI/env prefixleri ILAIOS yap.

CI, OAuth, package/app identifiers ve integrations için rename inventory uygula.

Commit history ve eski evidence içindeki Hermes geçmişini koru.

Zorunlu çıktılar

Aliturgutt/ilaios target

Rename inventory

Updated remotes

Migration ADR

Regression report

EXIT GATE — Rename sonrası tüm testler PASS; davranış değişmemiş.

A2 — Monorepo, ADR and Contract Foundation

ILAIOS logical ownership boundaries repository’de kurulur.

Yapılacak işlemler

apps/services/factories/workers/packages/integrations/infra/tests/docs boundaries oluştur.

Modular monolith + isolated workers başlangıç modeli olabilir.

ADR setini başlat.

contracts/schemas/events versioning altyapısını kur.

Architecture fitness CI bootstrap et.

Zorunlu çıktılar

Repository skeleton

ADR registry

Contracts packages

CI boundary tests

EXIT GATE — Ownership ve contract boundaries test ediliyor.

A3 — Flutter/Dart Client Foundation — Windows First

İlk görünen ILAIOS ürünü Windows üzerinde Flutter Desktop shell olur.

Yapılacak işlemler

Flutter/Dart workspace kur; Windows first-class target.

Android/iOS aynı application family içinde hazırla.

Design tokens, routing, state boundary, API client, auth/session, event client kur.

Home, Goals, Workflows, Agents, Live Workspace, Artifacts, Approvals, Evidence, Costs, Settings shell oluştur.

Pixel Office ayrı projection olsun; UI workflow truth tutmasın.

Zorunlu çıktılar

Windows Flutter build

Shared Dart client core

Navigation shell

Design system

Mockable adapters

EXIT GATE — Windows uygulaması açılıyor ve backend logic client içine taşınmamış.

A4 — Canonical Contracts + Goal-to-DAG Vertical Slice

Desktop gerçek platform contracts ile konuşmaya başlar.

Yapılacak işlemler

Principal/Tenant/Project/Job/Task/Attempt/WorkflowDAG/ExecutionGrant/AgentManifest/SkillManifest/ProviderContract/Artifact/Evidence/CapabilityRegistry/AcceptanceManifest v1 freeze.

Authenticated Command/Query APIs kur.

Goal → proposed DAG → validation → policy/grant → executable DAG akışını kur.

Desktop Goals/Workflows ekranını gerçek state’e bağla.

Zorunlu çıktılar

Versioned contracts

Command/query APIs

GoalSpec/DAG

Desktop real-state integration

EXIT GATE — Desktop’tan goal gönderildiğinde backend gerçek versioned DAG üretip state döndürüyor.

A5 — Durable Workflow Engine and Event Transport

Workflow state process memory’den bağımsız ve event-driven olur.

Yapılacak işlemler

Job/Task/Attempt state machines, checkpoints, retries/timeouts ve leases kur.

Transactional Outbox + Inbox/Dedupe uygula.

WebSocket/SSE projection kur.

Pause/cancel/retry/resume idempotent Command API’den geçsin.

Zorunlu çıktılar

Durable workflow engine

Lease/checkpoint persistence

Outbox/inbox

Event stream

EXIT GATE — Restart sonrası job safe resume/reconcile edebiliyor.

A6 — Agent, Skill and Provider Runtime

ILAIOS dijital ekip runtime’ı genelleştirilir.

Yapılacak işlemler

Agent Runtime stable IDs/capability contracts ile kur.

Skill Runtime permission/supply-chain validation uygula.

Provider Router deterministic RoutingDecision artifact üretir.

Memory Writer proposal/validation separation uygula.

Zorunlu çıktılar

Agent Runtime

Skill Runtime

Provider Router

RoutingDecision evidence

Memory Writer

EXIT GATE — Workflow approved agents/skills/providers ile policy altında çalışıyor.

A7 — Workers, Scheduler, Policy and Execution Grants

Autonomous execution bounded worker plane’e taşınır.

Yapılacak işlemler

CPU/GPU/Browser/Desktop-VM/Build/Media/Security worker classes için scheduler kur.

Heartbeat/lease fencing/retry/recovery/kill-switch uygula.

ExecutionGrant attenuation/expiry/revocation/blast-radius enforce et.

Side-effect adapters verify/reconcile/compensate semantics uygulasın.

Zorunlu çıktılar

Scheduler

Worker fencing

Policy compiler

ExecutionGrant enforcement

Kill switches

EXIT GATE — Grant’sız veya scope dışı side effect fail-closed.

A8 — Evidence, Security, Privacy, HITL and FinOps

Production governance planes tamamlanır.

Yapılacak işlemler

Tamper-evident Evidence Ledger kur.

Secrets/KMS abstraction ve short-lived credentials.

Privacy/DLP pre-egress + telemetry redaction.

Durable WAITING_FOR_APPROVAL ve Desktop Approvals.

FinOps estimates/actual/hard caps/retry-cost ceilings.

Independent verification levels V0–V4 enforce.

Zorunlu çıktılar

Evidence ledger

Secrets

DLP

Approvals

FinOps

Verifier controls

EXIT GATE — High-risk job mandatory gates olmadan delivery’ye geçemiyor.

A9 — Migrate Video Automation into ILAIOS Video Factory

Kanıtlanmış M01–M30 yeniden yazılmaz; factory contracts altına adapte edilir.

Yapılacak işlemler

Video codeunu factories/video boundary’sine bağla.

Provider/media/audio/render/publishing davranışını grants/evidence/runtime ile entegre et.

THE LAST ORIGIN canonical profile’i koru.

Her migration adımında baseline regression çalıştır.

Zorunlu çıktılar

Video Factory migration

Preserved M01–M30 evidence

AcceptanceManifest

Publishing reconciliation

EXIT GATE — Canonical video job yeni runtime içinde aynı kaliteyle tamamlanıyor.

A10 — Windows Desktop Golden End-to-End Acceptance

ILAIOS’un ilk gerçek Golden Test’i Windows Desktop’tan yapılır.

Yapılacak işlemler

Desktop’tan THE LAST ORIGIN goal gir.

Workflow/agents/workers/cost/approvals/live execution gerçek zamanlı izlenir.

Video artifact + evidence + publish verification üretilir.

Fake progress olmadığı doğrulanır.

AcceptanceManifest tüm gates ile PASS olmalı.

Zorunlu çıktılar

Golden E2E evidence

Validated video artifact

Cost/security/policy reports

Delivery verification

EXIT GATE — Windows Desktop → platform → Video Factory → verified delivery tam PASS.

A11 — Android and iOS Enablement

Aynı Flutter/Dart client family mobile’a açılır.

Yapılacak işlemler

Shared Dart client core kullan.

Adaptive layout + secure storage/permissions bağla.

Android signing + Play internal testing hazırlığı.

iOS signing/provisioning + TestFlight hazırlığı.

Privileged platform logic mobile client’a taşınmasın.

Zorunlu çıktılar

Android build

iOS build

Client parity tests

Release pipeline foundation

EXIT GATE — Windows/Android/iOS aynı backend contracts ile parity PASS.

A12 — Web Control Center

Web aynı Control Plane contracts/event modelini kullanır.

Yapılacak işlemler

Web Control Center kur.

Desktop ile aynı authorization/command/event path kullan.

DLP-safe Live Workspace uygula.

Zorunlu çıktılar

Web Control Center

Contract parity

Authorized live integration

EXIT GATE — Desktop ve Web aynı job state/evidence gösteriyor.

A13 — Web Factory Golden Project

İkinci factory resmi ILAIOS sitesini üretme testiyle kabul edilir.

Yapılacak işlemler

Web Factory E2E zinciri kur.

ILAIOS Official Website’ı factory ile üret.

DNS/SSL/deploy/reconcile/rollback test et.

Zorunlu çıktılar

Web Factory

Official website

Acceptance evidence

Rollback proof

EXIT GATE — Official website production-like ortamda doğrulanmış.

A14 — Software Factory and Controlled Self-Development

ILAIOS kendi koduna yalnız kontrollü workflow ile değişiklik önerebilir.

Yapılacak işlemler

Isolated branch → build → tests → security → architecture fitness → independent verification → release policy.

Direct autonomous production self-modification yasak.

Security/policy/audit/verifier controls sessizce değiştirilemez.

Zorunlu çıktılar

Software Factory

Controlled self-change Golden Test

PR/release governance evidence

EXIT GATE — Controlled self-change tam gate zincirinden geçebiliyor.

A15 — Cloud, Multi-Tenant and Enterprise Runtime

Platform enterprise trust boundaries ile genişler.

Yapılacak işlemler

Tenant isolation/RBAC/ABAC/quotas.

Regional/data-residency enforcement.

Cloud/Dedicated/Private/Hybrid/On-Prem profiles.

Control-plane HA/fencing/split-brain safety.

Zorunlu çıktılar

Tenant isolation

Regional controls

Deployment profiles

HA control plane

EXIT GATE — Cross-tenant leakage testleri PASS.

A16 — Production Hardening

Production öncesi SRE/DR/supply-chain/chaos kanıtlanır.

Yapılacak işlemler

SLI/SLO/observability/runbooks.

Backup/restore ve RPO/RTO drills.

SBOM/build provenance/signing.

Chaos/provider failure/load/cost/revocation tests.

Abuse/rate-limit/anomaly controls.

Zorunlu çıktılar

SRE runbooks

Restore evidence

Signed artifacts

SBOM

Chaos/load/red-team reports

EXIT GATE — Production-like hardening AcceptanceManifest PASS.

A17 — Release Promotion — Canary to Production

Maturity ve release state ayrı kanıt eksenleriyle yükseltilir.

Yapılacak işlemler

CapabilityMaturity evidence ile VERIFIED’a kadar yükselir.

ReleaseState NOT_DEPLOYED→CANARY→LIMITED→PRODUCTION ilerler.

Feature flags/allowlists/health gates/rollback ile rollout.

Production sonrası monitoring/post-delivery verification zorunlu.

Zorunlu çıktılar

Capability Registry records

Canary evidence

Limited rollout evidence

Production acceptance bundle

Rollback package

EXIT GATE — Production promotion kanıtlı, izlenebilir ve geri alınabilir.

# 5. Parallelism Rules

Flutter visual shell A3 ile contract tasarımı A4 paralel ilerleyebilir; gerçek integration contract freeze sonrası yapılır.

Android/iOS scaffolding erken olabilir; store/signing acceptance A10’dan sonra.

UI refinement backend runtime ile paralel olabilir; UI kalıcı fake state üretmez.

Web görsel tasarımı erken başlayabilir; canonical command/event integration A12’de yapılır.

Security/threat modeling tüm aşamalarda süreklidir.

# 6. Immediate Next Action

Şu an yapılacak tek iş PRE aşamasıdır: Video Automation M01–M30 zincirini tamamlamak. M30 final validation çıktısından sonra A0 başlar. Repository rename, Flutter Desktop ve platform migration bundan sonra gelir.